Załącznik nr 1

Dostawa interfejsu komunikacyjnego do posiadanego i eksploatowanego przez szpital zintegrowanego systemu informatycznego HIS z systemem Centralnej E-Rejestracji Ministerstwa Zdrowia wraz z usługą wdrożenia i wsparcia serwisowo-utrzymaniowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiot zmówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa funkcjonalności posiadanego i eksploatowanego przez szpital zintegrowanego systemu informatycznego HIS o komponenty niezbędne do integracji z centralną e-Rejestracją (CeR), a w tym:

- integracja z centralnym systemem e-zdrowie;

- udzielenie niewyłącznej, nieprzenoszalnej i niezbywalnej licencji na oprogramowanie interfejsu komunikacyjnego dla posiadanego Zintegrowanego Systemu Informatycznego InfoMedica / AMMS (zwanego dalej ZSI) z systemem Centralnej E-Rejestracji Ministerstwa Zdrowia i Rejestracja zgodnej z ostatecznie opublikowanym i obowiązującym rozporządzeniem;

- uruchomienie integracji z Centralną e-rejestracją (CeR) w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie centralnej elektronicznej rejestracji oraz Dz.U. 2025 poz. 1537 w zakresie:

    - ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – kardiologia,

    - programu profilaktyki raka szyjki macicy,

    - programu profilaktyki raka piersi;

- dostarczenie elektronicznej licencji zgodnie z pkt. b;

- wdrożenie oraz konfiguracja dostarczonego oprogramowania zgodnie z wymaganiami opisanymi poniżej;

- wdrożenie całości dostarczonych rozwiązań;

- zapewnienie usługi nadzoru autorskiego dla całości dostarczonych komponentów od dnia podpisania protokołu dostarczenia licencji na okres 12 miesięcy;

- zapewnienie serwisu technicznego dla całości dostarczonych komponentów od dnia podpisania protokołu dostarczenia licencji do dnia 30.06.2026 r.;

- zapewnienie przekazania harmonogramów przyjęć/ terminów wizyt do systemu centralnej e-rejestracji w terminie nieprzekraczającym dzień 31.05.2026 r. oraz udostępnienie pacjentom możliwości umawiania wizyt przez Internetowe Konto Pacjenta na stronie pacjent gov.pl lub w aplikacji mojeIKP, równolegle do dotychczasowej rejestracji telefonicznej czy osobistej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2026 r. – zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia,

- Wymagania ogólne

- dostarczona licencja musi mieć funkcjonalność zgodnie z pkt. 3.;

- dostarczona licencja musi umożliwiać podłączenie do obecnie używanego przez Zamawiającego systemu za pomocą skonfigurowanej bazy danych;

- całość dostarczanego oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta;

- udzielona licencja musi pozwalać na korzystanie z dostarczonego oprogramowania w dowolnej jednostce organizacyjnej Szpitala dla nieograniczonej liczby użytkowników;

- Wykonawca oświadczy, że jest podmiotem uprawnionym do udzielania licencji i dostawy w/w oprogramowania oraz świadczenia usługi wdrożenia oraz nadzoru autorskiego dla dostarczonej Zamawiającemu licencji;

- Wykonawca oświadczy, że licencja dostarczona Zamawiającemu jest wolna od wad prawnych i fizycznych oraz że jest zgodne z zaleceniami, normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;

- dostarczone licencje oprogramowanie interfejsu komunikacyjnego muszą uprawniać Zamawiającego do:

  - zwielokrotniania ich w pamięci, serwerów, komputerów oraz urządzeń mobilnych;

  - korzystania z przez nieograniczoną liczbę Jednoczesnych Użytkowników;

  - instalacji na serwerze sieciowym Zamawiającego z udostępnieniem dla nieograniczonej ilości Jednoczesnych Użytkowników;

  - sporządzenia 1 kopii zapasowej każdego otrzymanego od Wykonawcy nośnika;

  - korzystania z dostarczonego interfejsu komunikacyjnego wyłącznie nieograniczoną liczbę jednoczesnych użytkowników, zalogowanych na jednej instalacji bazy danych ZSI;

- Wykonawca wdroży oraz skonfiguruje dostarczone oprogramowanie zgodnie z warunkami opisanymi w pkt 4. Wdrożenie dostarczonego oprogramowania;

- Wykonawca zapewni usługę nadzoru autorskiego na 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu dostarczenia licencji zgodnie z warunkami opisanymi w pkt 5 Warunki nadzoru autorskiego;

- Wykonawca podpisze umowę powierzenia danych osobowych;

- w przypadku realizacji umowy zdalnie Wykonawca podpisze Zasady Zdalnego Dostępu;

- łańcuch dostaw - stanowi sieć dostawców i usługodawców, którzy prowadzą współpracę od pozyskiwania przedmiotu umowy:

  - Wykonawca dołączy do umowy opis łańcucha dostaw dla przedmiotu umowy,

  - Wykonawca zapewni propagację odpowiednich praktyk w zakresie bezpieczeństwa w całym łańcuchu dostaw, jeżeli jakikolwiek komponent przedmiotu umowy został zakupiony lub nabyte od innych dostawców lub innych podmiotów (np. podwykonawców zajmujących się tworzeniem oprogramowania i dostawców komponentów sprzętowych).

- Funkcjonalność oprogramowania

Dostarczone oprogramowanie musi zapewniać:

  - zgodność z przepisami obowiązującego prawa, a w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dotyczącego centralnej elektronicznej rejestracji na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz programów zdrowotnych;

  - spełniać wszystkie wymogi określone w przepisach i wytycznych dotyczących funkcjonowania Centralnej E-rejestracji Ministerstwa Zdrowia, o których mowa w pkt 3.a;

  - automatyczną wymianę danych systemu ZSI Zamawiającego z systemem zewnętrznym do centralnej e-rejestracji realizowanej w ramach programu Ministerstwa Zdrowia;

  - Zamawiający informuje, że w Szpitalu funkcjonuje system HIS firmy Asseco S.A. Zamawiający oświadcza, iż zgodnie z wiążącymi go umowami licencyjnymi z twórcą posiadanego systemu HIS, EDM nie jest w posiadaniu kodów źródłowych tych systemów. Jeżeli zakres integracji będzie wykraczał poza opisane w dokumencie standardy należy skontaktować się z producentami systemów HIS AMMS, EDM celem ustalenia sposobu i kosztów integracji.

  - System musi być zintegrowany z systemami NFZ (e-Zdrowie P1, SIMP, AP-Kolce).

- Wdrożenie dostarczonego oprogramowania

  - Dokonanie analizy przedwdrożeniowej i przygotowanie środowiska do integracji

  - Wdrożenie oraz konfiguracja przez Wykonawcę dostarczonego oprogramowania interfejsu komunikacyjnego w ramach posiadanego przez Zamawiającego (ZSI), w szczególności ma polegać na:

    - konfiguracji integracji ZSI z systemem z systemem zewnętrznym do centralnej e-rejestracji realizowanej w programu Ministerstwa Zdrowia

    - utworzeniu oraz konfiguracji niezbędnych elementów w systemie ZSI Zamawiającego niezbędnych od realizowania funkcjonalności opisanych w pkt. II Funkcjonalność oprogramowania

    - przeszkoleniu personelu medycznego w zakresie obsługi wdrożonego oprogramowania oraz pracowników Działu Informatyki w zakresie administracji dostarczonym oprogramowaniem.

  - Dokonanie integracji zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia opisanymi w zasadach integracji systemów gabinetowych z centralną e-rejestracją. Wytyczne dotyczące przygotowania danych do importu inicjalnego, w tym wytyczne dotyczące formatów pól (w szablonie pliku inicjalnego zasilenia danych) zawarto w Dokumentacji Integracyjnej (DI) – dokument „Instrukcja przygotowania danych do importu inicjalnego grafików, rozdz. 3. DI jest dostępna pod adresem https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/dla-dostawcow/interfejsy

  - Implementacja mechanizmów integracyjnych pomiędzy systemem HIS a Centralną

e-Rejestracją:

    - publikacja harmonogramów przyjęć i dostępnych terminów świadczeń objętych e-Rejestracją,

    - zarządzanie wizytami z poziomu HIS oraz synchronizacja z P1,

    - przesyłanie potwierdzeń rezerwacji oraz odwołań wizyt,

    - synchronizacja statusów e-skierowań (realizacja, anulowanie, zmiana terminu),

    - Zapewnienie kompatybilności z aktualnymi i przyszłymi standardami CeZ (HL7 CDA),

  - Wdrożenie mechanizmów rejestrowania logów i obsługi błędów integracyjnych

  - Przeprowadzenie testów integracyjnych obejmujących proces poprawnej komunikacji z systemem centralnym

  - Opracowanie i dostarczenie dokumentacji technicznej oraz instrukcji użytkownika

  - Szkolenie dla użytkowników systemu (personel IT oraz pracownicy rejestracji)

  - Realizacja e-usług planowanych w ramach e-Rejestracji musi umożliwiać ich realizację z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa:

    - na poziomie lokalnym zgodnie z wymaganiami niniejszego OPZ

    - krajowym zgodnie z wymogami MZ oraz Centrum e-Zdrowie

  - Systemy lokalne wymagają implementacji wszystkich wymaganych przez CeZ interfejsów, koniecznych dla umożliwienia wymiany danych, których specyfikacja udostępniana jest przez CeZ na stronie: https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/dla-dostawcow/interfejsy;

  - Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu wdrożenia w porozumieniu z Zamawiającym;

  - Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia testów:

    - celem testów jest weryfikacja przez Zamawiającego czy wszystkie prace wykonane w trakcie realizacji Przedmiotu Szacowania zostały wykonane prawidłowo i zgodnie z założeniami funkcjonalnymi i jakościowymi. Testy będą przeprowadzane przez Wykonawcę przy współudziale Zamawiającego,

    - pozytywne zakończenie testów jest niezbędne, do dokonania Odbioru końcowego,

    - Zamawiający ma prawo do weryfikacji należytego wykonania Umowy dowolną metodą, w tym także z wykorzystaniem opinii zewnętrznego audytora,

    - w przypadku zidentyfikowania błędów lub wad Wykonawca jest zobowiązany do ich poprawy przed odbiorem Końcowym Przedmiotu Zamówienia;

  - Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktarzy stanowiskowych:

    - Wykonawca przeprowadzi instruktaże stanowiskowe w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający udostępni pomieszczenie celem przeprowadzenia instruktaży stanowiskowych,

    - instruktaże stanowiskowe będą prowadzone w języku polskim,

    - w ramach przeprowadzonych instruktaży stanowiskowych wymaga się:

      - przekazania wiedzy niezbędnej do poprawnego użytkowania wdrożonego systemu, jego zakresu funkcjonalnego,

      - przekazania wiedza w zakresie tworzenia i gromadzenia informacji, tworzeniem i gromadzeniem dokumentów, wykonywaniem analiz, sprawozdań i raportów,

      - dla przeprowadzonych szkoleń Wykonawca przygotuje dokument zawierający: datę szkolenia, zakres szkolenia, informacje o prowadzącym szkolenie, imię nazwisko i podpis osoby biorącej udział w szkoleniu,

      - zakres instruktaży stanowiskowych musi zapewnić, aby personel Zamawiającego mógł podjąć samodzielnie działania użytkowania wdrożonego rozwiązania,

      - administratorzy po zakończeniu instruktaży muszą w szczególności posiadać wiedzę w zakresie wykonywania czynności związanych z przywracaniem konfiguracji z backupu, czytaniem logów, zdarzeń, przygotowywaniem raportów statystycznych. Ponadto powinni znać typowe zagrożenia i problemy związane z funkcjonowaniem wdrożonej integracji, a także sposoby ich wykrywania oraz przeciwdziałania. Powinni umieć instalować, konfigurować, rekonfigurować, monitorować i prawidłowo eksploatować dostarczone Oprogramowanie, jak również znać jego wdrożoną konfigurację;

  - Odbiór – etap końcowy:

    - po zakończeniu realizacji przedmiotu szacowania oraz po stwierdzeniu poprawności funkcjonowania Systemu działającego u Zamawiającego, podpisany zostanie przez Zamawiającego i Wykonawcę Końcowy Protokół Odbioru – bezusterkowy. Warunkiem podpisania Końcowego Protokołu Odbioru (bezusterkowego) będzie wykonanie przez Wykonawcę testów poprawności działania systemu.

- Warunki nadzoru autorskiego

  - Okres realizacji usługi nadzoru autorskiego: 12 miesięcy od momentu podpisania protokołu zakończenia wdrożenia oprogramowania potwierdzonego protokołem powdrożeniowym;

  - Usługa nadzoru autorskiego będzie świadczona na rzecz jednostek organizacyjnych Zamawiającego;

  - Warunki, jakie muszą spełnić wykonawcy uczestniczący w przetargu:

    - Wykonawca musi być upoważniony do realizacji usługi nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem stanowiącym przedmiot zamówienia

    - Usługi mogą być wykonywane jedynie przez tych Wykonawców, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do należytego wykonania zamówienia.

  - Świadczenie usługi nadzoru autorskiego w godzinach od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

  - Możliwość konsultacji telefonicznych oraz poprzez witrynę internetową w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy szczególnie informacje dotyczące używanych produktów w tym pomoc przy rozwiązywaniu problemów występujących w oprogramowaniu.

  - Zgłoszenie błędu/konsultacji przez Zamawiającego odbywać się będzie:

    - poprzez witrynę internetową oraz telefonicznie

    - za pomocą poczty elektronicznej oraz telefonicznie

  - W przypadku, gdy zgłoszenie zostanie przyjęte przez Wykonawcę:

    - w godzinach pomiędzy 08:00 a 16.00 dnia roboczego – traktowane jest jak przyjęte danego dnia roboczego;

    - w godzinach pomiędzy 16.00 a 24.00 dnia roboczego – traktowane jest jak przyjęte o godz. 8.00 następnego dnia roboczego,

    - w godzinach pomiędzy 0.00 a 8.00 dnia roboczego - traktowane jest jak przyjęty o godz. 8.00 danego dnia roboczego,

    - w dniu ustawowo lub dodatkowo wolnym od pracy - traktowane jest jak przyjęte o godz. 8.00 najbliższego dnia roboczego;

  - Udostępnianie nowych wersji dostarczonego oprogramowania oraz poprawek w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędu oprogramowania – powtarzalnego działania oprogramowania w tym samym miejscu programu prowadzącego za każdym razem do otrzymania błędnych wyników jego działania;

  - Możliwość zgłaszania przez Zamawiającego błędów dotyczących dostarczonego oprogramowania, przy czym Zamawiający może zgłaszać następujące typy błędów:

    - BŁĄD KRYTYCZNY – błąd, który jest przyczyną całkowitego zatrzymania pracy Interfejsu, uniemożliwiający przesyłanie i przetwarzanie danych pomiędzy systemami,

    - BŁĄD ZWYKŁY – błąd wynikający z niedopracowania programistycznego, niepowodujący całkowitego zatrzymania pracy Interfejsu;

  - Wykonawca musi zapewnić udostępnienie poprawek do dostarczonego oprogramowania w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego Błędu Oprogramowania:

    - w przypadku Błędu Krytycznego Oprogramowania Aplikacyjnego:

      - czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego Błędu Krytycznego) wynosi 1 Dzień Roboczy,

      - czas udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich poprawek Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 3 Dni Roboczych od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych,

      - w przypadku wystąpienia Błędu Krytycznego Wykonawca może wprowadzić tzw. rozwiązanie tymczasowe, doraźnie rozwiązujące problem Błędu Krytycznego; w takim przypadku dalsza obsługa usunięcia dotychczasowego Błędu Krytycznego będzie traktowana jako Błąd Zwykły;

    - w pozostałych przypadkach, określanych jako Błędy Zwykłe:

      - czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego Błędu Zwykłego) wynosi do 15 Dni Roboczych,

      - czas udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich poprawek Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 60 Dni Roboczych od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych;

    - w przypadku, gdy nowa wersja oprogramowania aplikacyjnego nie zawiera funkcjonalności, która działała w poprzedniej wersji lub spowodowała jej nieprawidłowe działanie Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia poprawnego działania funkcjonalności w trybie błędu krytycznego;

  - Rozwój oraz dostosowywanie dostarczonego oprogramowania objętego umową do wytycznych trwającego pilotażu oraz zmieniających się powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a szczególnie przepisów dotyczących Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu informacji o nowych wersjach oraz udostępnienia uaktualnień (nowych wersji) systemu. Przy czym Wykonawca do każdej aktualizacji dołączy wykaz zmian wprowadzonych do oprogramowania, który będzie dostępny na serwerze ftp. Przyjmowanie i rozpatrywanie uwag oraz indywidualnych żądań zmian oprogramowania- propozycji jego udoskonaleń, modyfikacji i rozwoju.

- W przypadku gdy wykonawca uzna, że dla potrzeb instalacji dostarczonych przez siebie rozwiązań informatycznych, wymagana będzie instalacja środowisk informatycznych lub/i licencji oprogramowania wykraczających poza udostępniane przez Zamawiającego, wykonawca musi dostarczyć we własnym zakresie bez dodatkowego wynagrodzenia wymagane dla dostarczonych rozwiązań: niezbędne środowiska informatyczne, licencje oprogramowania oraz wszelkie niezbędne komponenty.

- Warunki licencyjne dostarczane przez Wykonawcę muszą być kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego warunkami licencyjnymi systemu HIS i nie mogą ich naruszać ani ograniczać uprawnień Zamawiającego.